BACKLOG INICIAL DEL PRODUCTO (TRUEQUE ESTUDIANTIL)

Con base en los requerimientos ya definidos, el equipo elaboró el backlog inicial del proyecto. Cada requerimiento se convirtió en una o varias historias de usuario, a las que se les asignó una prioridad y una estimación de esfuerzo, siguiendo la metodología Scrumban (Kanban) que el equipo adoptó para organizar el trabajo.

# Metodologia y estructura

- Cada historia se redacta en el formato 'Como [actor], quiero [necesidad], para [beneficio]', con sus criterios de aceptacion.

- Se prioriza en Alta, Media o Baja segun la importancia de cada historia para el producto minimo viable (MVP).

- Se estima en puntos de historia (story points) usando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8...), que mide tamaño relativo (complejidad, esfuerzo, incertidumbre), no tiempo.

- Se distingue entre historias de usuario (HU), que entregan valor directo a un actor, e historias tecnicas / enablers (HT), como el diseño de base de datos o el prototipo en Figma.

- Cada historia registra sus dependencias con otras, para ordenar el trabajo en el tablero Kanban (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Completado).

# Resumen del backlog

El backlog está compuesto por 33 elementos (29 historias de usuario y 4 tecnicas / enablers), distribuidos en 9 módulos alineados con la arquitectura del sistema, para un total de 136 puntos de historia estimados:

| Modulo / Epica | Historias | Tecnicas | Puntos (SP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | 4 | - | 18 |
| Usuarios / Perfiles | 4 | - | 10 |
| Publicaciones | 4 | - | 13 |
| Matching | 4 | - | 26 |
| Trueques | 4 | - | 14 |
| Chat | 2 | - | 13 |
| Reputacion / Valoraciones | 3 | - | 8 |
| Administracion | 4 | - | 13 |
| Historias Tecnicas / Enablers | - | 4 | 21 |
| TOTAL | 29 | 4 | 136 |

# Descripción de los módulos

A continuación, se describe brevemente el alcance de cada módulo del backlog, con su requerimiento funcional asociado y su peso relativo en puntos de historia (SP):

Autenticación (RF-01 - 18 SP)

Cubre el registro con correo institucional, la verificación mediante código OTP, el inicio de sesión y la gestión de tokens JWT que protegen las operaciones sensibles del resto del sistema. Es la base de la que dependen prácticamente todos los demás módulos.

Usuarios / Perfiles (RF-02 - 10 SP)

Permite a cada usuario editar su información básica, ver su estado de verificación institucional, consultar su historial de trueques y revisar las reseñas que ha recibido.

Publicaciones (RF-03 / RF-04 - 13 SP)

Gestiona la publicación de libros: crear, editar y eliminar publicaciones, con su título, autor, categoría, fotos y el campo 'libro buscado', que es el dato clave que alimenta al motor de matching.

Matching (RF-05 - 26 SP)

Es el módulo más complejo del backlog. Identifica coincidencias exactas y similares entre publicaciones, calcula una puntuación de compatibilidad y genera recomendaciones para el usuario.

Trueques (RF-06 - 14 SP)

Cubre todo el ciclo de vida de un intercambio: proponer un trueque a partir de un match, aceptarlo o rechazarlo, y marcarlo como completado una vez realizado el intercambio físico.

Chat (soporte a RF-06 - 13 SP)

Se habilita automáticamente cuando un trueque se confirma, permitiendo a las dos partes coordinar el intercambio y consultar el historial de la conversación.

Reputacion / Valoraciones (RF-07 / RF-08 - 8 SP)

Permite calificar con estrellas y dejar una reseña a la otra persona tras completar un trueque, y muestra el promedio de reputación en el perfil de cada usuario.

Administracion (rol admin - 13 SP)

Da a los administradores la capacidad de gestionar usuarios (incluyendo bloqueo y desbloqueo) y de revisar publicaciones reportadas por la comunidad.

Historias Tecnicas / Enablers (RNF - 21 SP)

No entregan valor directo a un usuario final, pero son necesarias para construir el producto: diseño del esquema de base de datos, prototipo no funcional en Figma, documentación técnica inicial y validación de datos de entrada con Pydantic.

# Trazabilidad con la arquitectura

El backlog cubre la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el Documento de Arquitectura:

| RF / RNF | Descripción | Modulo del backlog |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro, verificación OTP, login, sesión (JWT) | Autenticación (HU-01 a HU-04) |
| RF-02 | Gestión de perfil de usuario | Usuarios / Perfiles (HU-05 a HU-08) |
| RF-03 / RF-04 | Publicar libros y libro buscado | Publicaciones (HU-09 a HU-12) |
| RF-05 | Motor de matching | Matching (HU-13 a HU-16) |
| RF-06 | Ciclo de vida del trueque | Trueques y Chat (HU-17 a HU-22) |
| RF-07 / RF-08 | Calificación, reseña y reputación | Reputacion / Valoraciones (HU-23 a HU-25) |
| RNF-01 / RNF-06 | Seguridad (JWT, Pydantic) y esquema de BD | HU-04, HT-01, HT-04 |

# Refinamiento aplicado

El backlog paso por una revisión de calidad antes de darse por finalizado. Los ajustes aplicados en esa revisión fueron:

- Se corrigió una historia del módulo de Autenticación que estaba redactada desde la perspectiva del sistema ('Como sistema...') en lugar de un actor, siguiendo el formato estándar de historias de usuario.

- Se elimino una duplicidad entre dos historias del módulo de Trueques: una de ellas quedo con la responsabilidad exclusiva de habilitar el chat al confirmarse el trueque.

- Las historias de infraestructura (base de datos, prototipo, documentación y validación de datos) se separaron como historias tecnicas / enablers, distinguiéndolas de las historias que entregan valor directo a un usuario.

- Se incorporaron las dependencias entre historias, dejando explicito el orden lógico de desarrollo para facilitar la planificación del tablero Kanban.